**Rapport Commande**

**Directeur Financier Saison 2020 :** Romain MARTIN (RMN)

**Date :** *09/03/2019*

Contexte : Béatrice est toujours en arrêt maladie jusqu’au 13 mars.

**Livraisons**

Pendant cette semaine sont arrivés : Émile Maurin 2, Bery Inox :l’échappement, Maxess : anti-dribble, Thermostats Honda, Mouser, Réverchon

**En cours de traitement**

A2MI et Texsense ont été traités. La scolarité a reçu la facture de l’admission qui nous est normalement offerte par ARRK. Le responsable de la commande va contacter ARRK pour demander un avoir afin que la scolarité annule la facture. Les Polos de chez Mister Tee et la commande chez Farnell attendent toujours le retour de Béatrice. Le devis pour la peinture du châssis à été envoyé à PSO en lui demandant de le traiter rapidement.

**À venir**

* Traitement des notes de frais
* Mise à jour du spreadsheet Budget d’Optimus.
* Briefing de Béatrice à son retour sur ce qui à été fais et transition de la gestion des commandes de Isabelle à Béatrice.

**Commandés mais pas encore livrés :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Département** | **Description** | **Fournisseur** | **Nb de jours depuis l’envoie du devis** | **Commande envoyée au fournisseur** |
| **Suspension** | Freinage | Beringer | 46 | Oui |
|  | Brammer | 18 | Oui |
| **Frame** | Fond plat | S2MA | 26/28 (temps d’appro) | Oui |
| Tests traction | A2MI | 30 | Oui ? |
| **Powertrain** |  | HPC | 58/84 | Oui |
|  | RCV | 46 ? | ? |
| Radiateur | Radiasoudure | 29/35 | Oui |
| **Electrical** |  | Kaz Technologies | 19 | Oui |
| Commande en partie arrivée | RS Components 2 | ? | ? |
|  | Seulement validé | Texsense | 9 | ? |